Департамент управления проектами (ДУП)

Анализ процессов по итогам интервью № 1

AS-IS · узкие места · рекомендации и план автоматизации (TO-BE)

Источник: аудиозапись интервью «Дуп интервью номер 1» (50 мин 02 сек), автоматическая дословная расшифровка

Дата подготовки отчёта: 14 августа 2026

# 0. Методологическая справка

Настоящий отчёт подготовлен на основе дословной автоматической расшифровки аудиозаписи первичного интервью с Департаментом управления проектами (ДУП). Разделение реплик по говорящим в расшифровке не выполнено, поэтому соседние строки могут принадлежать разным участникам; в отчёте участники обозначены обобщённо как «интервьюер» (задаёт вопросы, ведёт интервью в сторону выявления процессов и проблем) и «представитель(и) ДУП» (отвечают, описывают процессы департамента).

Расшифровка содержит артефакты автоматического распознавания речи: оборванные фразы, повторы, вероятные ошибки распознавания имён, аббревиатур и цифр. В отчёте такие места отмечены и вынесены отдельным разделом «Неясные термины» — они требуют сверки с аудиозаписью или уточнения у респондентов, самостоятельно они не домысливались.

Обозначения, используемые далее по тексту:

- [Факт] — прямая информация, прозвучавшая в интервью.

- [Мнение] — оценочное суждение или личное мнение участника.

- [Вывод] — аналитический вывод, сделанный при сопоставлении нескольких фрагментов интервью.

- [Предложение] — предложение или пожелание, прямо озвученное участником.

Каждый существенный пункт сопровождается таймкодом в формате [чч:мм:сс–чч:мм:сс], указывающим на соответствующий фрагмент расшифровки.

# 1. Цель интервью и контекст

[Факт] Интервью — первое в серии («интервью № 1»); часть общения посвящена организационным вопросам (сбор должностных инструкций / job description сотрудников, обсуждение новой структуры департамента). [00:00:17–00:00:41] · [00:45:26–00:47:58]

[Факт] Респондент(ы) описывают департамент как «Департамент управления проектами», цель которого — реализация и сопровождение доходных проектов компании, работающих по договорам государственно-частного партнёрства (ГЧП) и государственных закупок (ГЗ). [00:01:20–00:01:38]

[Вывод] Основной предмет проектов ДУП — комплексы технических средств (упоминаются камеры/комплексы фото-видеофиксации, каналы связи, эко-датчики, «патрули»), устанавливаемые и обслуживаемые в рамках контрактов с государственными партнёрами (акиматы и аналогичные структуры). [00:05:26–00:06:20] · [00:23:29–00:23:44] · [00:38:41–00:38:49]

[Вывод] Явный запрос департамента, сформулированный в конце интервью в ответ на прямой вопрос интервьюера — автоматизация процессов и прозрачность данных, объединение разрозненной информации в единую систему/экосистему. [00:44:55–00:45:20]

[Факт] Разговор структурирован вокруг двух крупных блоков процессов ДУП: (1) реализация нового проекта — от получения доходного договора до сдачи в эксплуатацию, и (2) постпроектное сопровождение — обслуживание уже введённых в эксплуатацию проектов. [00:17:13–00:17:27] · [00:32:15–00:32:28]

Название компании звучит в записи как «Куркем Телеком» — возможна ошибка распознавания; требует сверки [00:01:20].

# 2. Функции и зоны ответственности ДУП

По словам респондента(ов), департамент занимается «полностью чисто проектами» [00:03:21–00:03:25]. Заявленные функции:

- Реализация проектов: инициация заявок на закупку, контроль своевременной оплаты, контроль поставок и хода строительства. [00:03:25–00:03:40]

- Курирование филиалов по регионам — за каждым филиалом закреплён курирующий менеджер ДУП, взаимодействующий со всеми причастными на местах (директора, главные инженеры и т.д.). [00:10:43–00:11:06]

- Контроль реестра платежей: ДУП «завернул на себя» агрегацию платёжных реестров филиалов и формирование служебных записок в финансовый блок с приоритетами оплат. [00:04:12–00:04:48]

- Прогноз поступлений доходов по проектам (в стадии отработки с филиалами и финансовым блоком). [00:04:52–00:05:19]

- Сбор и передача проектной документации при инициации проекта (устав, план, финансово-экономическая модель) и оформление приказа на реализацию. [00:10:37–00:12:10]

- Управление сроками и бюджетом проекта на всём его жизненном цикле, чтобы избежать штрафных санкций. [00:12:56–00:13:27]

- Открытие нового филиала в регионе, где его ещё нет — эту работу берёт на себя курирующий менеджер ДУП. [00:13:54–00:14:15]

- Постпроектное сопровождение: поверка оборудования, сопровождение канала связи, взаимодействие с финансовым блоком по прогнозам расходов, взаимодействие с ДРБ по продлению контрактов и модернизации. [00:32:15–00:36:00]

- Ведение портфеля проектов на общей платформе (проектная документация, бюджет план/факт, риски, технические показатели, задачи). [00:36:49–00:38:24]

- Ежемесячная отчётность перед госорганом (акиматом) — количество нарушений, предписаний, поступлений в бюджет. [00:38:24–00:38:41]

[Мнение] Респондент подчёркивает, что ответственность фактически «безгранична»: куратор/менеджер проекта в компании воспринимается как ответственный за любые сбои — своевременность оплат, реализации, коммуникации, — без формального разграничения полномочий. [00:29:39–00:29:48]

# 3. Текущий процесс работы (AS-IS)

## 3.1. Реализация нового проекта

Ниже — последовательность этапов, восстановленная из описания процесса в интервью.

| № | Вход / действие | Участники | Решение / точка контроля | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продукт проходит presale и пилот, ДРБ заключает доходный договор с госпартнёром [00:14:44–00:16:05] | ДРБ, госпартнёр | Подтверждение готовности продукта (по факту формализовано не всегда — см. раздел 5) | Доходный договор |
| 2 | ДРБ создаёт карточку проекта и прикладывает пакет документов, необходимый для запуска [00:16:05–00:17:00] | ДРБ | Полнота и качество пакета документов | Карточка проекта, пакет документов |
| 3 | Проект поступает в ДУП; если есть филиал — работа ведётся с филиалом, если филиала нет — куратор ДУП ведёт проект и/или открытие филиала самостоятельно [00:17:04–00:17:13], [00:13:54–00:14:15] | ДУП (куратор), филиал | Наличие/отсутствие филиала в регионе | Назначение ответственного |
| 4 | Филиал по поручению ДУП разрабатывает проектную документацию (приказ, устав, план) [00:11:22–00:11:36] | Филиал, ДУП | Комплектность документации | Комплект проектных документов |
| 5 | На основании финансово-экономической модели (ФЭМ) формируется бюджет совместно с финансовым блоком [00:11:36–00:11:47] | ДУП, Финблок | Согласование бюджета | Утверждённый бюджет |
| 6 | Все документы объединяются в единый приказ на реализацию проекта [00:11:52–00:12:10] | ДУП | — | Приказ на реализацию |
| 7 | Инициируются закупки: заявка на закупку запускает филиал; ниже определённого порога — упрощённая процедура (счёт на оплату), выше — полная процедура (протокол, договор, чек-лист) [00:09:19–00:10:16] | Филиал, закупщики | Пороговая сумма закупки (точное значение требует уточнения — см. раздел 7) | Договор с контрагентом / счёт на оплату |
| 8 | Регулярные (еженедельные) статус-встречи со всеми причастными; куратор ДУП управляет сроками и бюджетом на всём цикле [00:12:26–00:13:27] | ДУП, филиал, причастные подразделения | Соблюдение сроков и бюджета проекта | Реализованный проект / объект |
| 9 | Филиал формирует реестр платежей, куратор ДУП агрегирует и расставляет приоритет, направляет служебную записку в финблок с ID, суммой, регионом и комментарием о рисках | Филиал, ДУП, Финблок | Приоритизация платежей | Служебная записка на оплату |

## 3.2. Прогноз поступлений доходов (текущее состояние)

[Факт] Компания получает доход от госпартнёра ежемесячно, ориентировочно с 15 по 25 число месяца. [00:05:28–00:05:39]

[Факт] Финансовый блок запрашивает у ДУП подтверждение сроков и сумм поступлений по проектам для планирования собственных расходов (в т.ч. фонда оплаты труда). [00:05:40–00:06:58]

[Факт] Формального регулярного процесса нет: коммуникация идёт через общий чат по поступлениям, к ДУП с вопросами обращаются разные сотрудники в произвольном порядке. [00:07:44–00:08:00]

[Мнение] Респондент сама характеризует эту коммуникацию как «хаотичную» и указывает, что ранее поднимала вопрос с финансовым блоком о переходе на регулярный (раз в неделю/две недели) обмен единым реестром/таблицей вместо разрозненных вопросов. [00:07:45–00:08:22]

## 3.3. Постпроектное сопровождение

- Поверка установленного оборудования — выполняется лабораторией по действующей методике. [00:33:27–00:33:33]

- Сопровождение канала связи. [00:32:39–00:32:42]

- Взаимодействие с финансовым блоком: контроль бюджета, прогноз поступлений, (по новому запросу финблока) — также прогноз расходов. [00:32:45–00:33:15]

- Взаимодействие с ДРБ по окончании срока контракта: филиал/ДУП инициирует служебную записку о необходимости проработки дальнейшего сотрудничества с госпартнёром (например, модернизация оборудования), ДУП собирает данные по объектам и формирует коммерческое предложение. [00:35:07–00:35:51]

- Взаимодействие по переносу оборудования (например, при дорожных работах): инициатива обычно исходит от госпартнёра или филиала; филиал уточняет техническую возможность у оператора связи и выполняет перенос как аналог нового монтажа (шкаф, канал связи, питание). [00:38:41–00:40:18]

- Выявление нехватки бюджета в рамках уже реализуемого проекта и вынесение вопроса на утверждающий орган (в транскрипте — «ОСУ»); инициатором может быть менеджер проекта ДУП или филиал. [00:41:44–00:42:35]

[Факт] Отчётность по портфелю проектов ведётся на единой платформе: по каждому проекту доступны проектная документация, бюджет (план/факт), риски, технические показатели, задачи (интеграция с Jira), блок HR, блок закупок (интеграция с корпоративной системой), блок склада (интеграция с 1С). [00:36:49–00:38:24]

[Факт] На момент интервью в этой платформе ещё дорабатывается интеграция (упомянуты проблемы с Zabbix/админкой), доработку ведёт сотрудник по имени Амербек. [00:36:36–00:36:59]

# 4. Подразделения и внешние участники

| Участник | Роль во взаимодействии с ДУП |
| --- | --- |
| ДРБ (вероятно «Департамент развития бизнеса» — требует подтверждения) | Передаёт доходные договоры и пакет документов на запуск проекта; отвечает за presale/пилот продукта перед продажей; инициирует продление контрактов [00:14:44–00:16:12], [00:35:07–00:35:51]. |
| Филиалы (региональные) | Исполняют проектную документацию, закупки в рамках делегированных полномочий, контроль строительства/монтажа, взаимодействие с госпартнёром на местах, формирование реестра платежей, логисты и монтажные бригады (старшие/младшие) [00:03:25–00:04:27], [00:19:22–00:19:53]. |
| Финансовый блок (Финблок) | Формирование бюджета по ФЭМ, обработка платежей по служебным запискам ДУП, запрашивает прогноз поступлений и (по новому запросу) прогноз расходов [00:04:34–00:04:48], [00:32:45–00:33:15]. |
| Госпартнёр (акимат и аналогичные госструктуры) | Заказчик по договорам ГЧП/ГЗ; источник доходных поступлений; инициирует претензии, штрафы, запросы на перенос оборудования; получатель ежемесячной отчётности [00:38:24–00:40:18]. |
| Лаборатория | Выполняет поверку оборудования по действующей методике [00:33:27–00:33:33]. |
| R&D | Реализует технические запросы по разработке/сборке нестандартного оборудования (пример — эко-датчики); описана как исполнитель по входящим запросам, без роли в проверке качества входных данных [00:34:47–00:34:50]. |
| Технический блок / «СТ» (расшифровка требует уточнения) | Участвует в вопросах, связанных с системой видеонаблюдения и калибровкой; совместно с филиалом отрабатывает технические замечания госпартнёра [00:38:49–00:39:07], [00:41:05–00:41:28]. |
| Закупщики | Ведут закупочные процедуры выше порога упрощённой процедуры (протокол, договор, чек-лист) [00:09:24–00:10:16], [00:41:28–00:41:44]. |
| HR | Владелец должностных инструкций / job description; участвует в формировании новой структуры департамента [00:00:17–00:00:41], [00:45:26–00:47:58]. |
| Внешние фонды-партнёры (пример — «фонд Смоглова») | В отдельных проектах выступает поставщиком части оборудования; в описанном кейсе имел прямой канал коммуникации с топ-менеджментом компании в обход ДУП [00:23:29–00:24:38]. |
| Продуктовая / пресейл-команда | Отвечает за готовность продукта к продаже, пилотирование новых решений до передачи в ДУП [00:22:39–00:23:11]. |

# 5. Проблемы, узкие места и риски

| № | Проблема | Тип | Описание и таймкод |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Некачественные/неполные входные данные при передаче проекта из ДРБ в ДУП | Разрыв ответственности / задержка | Отсутствие полного пакета документов и утверждённой адресной программы приводит к большим потерям времени. Пример: адресную программу по одному из проектов получали около полугода. [Факт/Мнение] [00:14:49–00:15:11] |
| 2 | Продукт передаётся на продажу и в реализацию без завершённого пилота/тестирования | Риск / разрыв ответственности | Кейсы «патрули» и «эко-датчики»: продукт продан и передан в реализацию до того, как функционал был полностью отработан, что вызывает претензии госпартнёра к филиалу (и, соответственно, к ДУП). [Факт] [00:22:39–00:23:33] |
| 3 | Отсутствует формальный этап подтверждения готовности продукта перед выводом на продажу | Разрыв ответственности | Нет обязательной демонстрации/пилота с подтверждением от ДУП/ДРБ перед добавлением продукта в перечень продаваемых. [Предложение респондента о том, как это должно быть] [00:24:53–00:26:11] |
| 4 | Проекты, инициированные в обход ДУП | Дублирование функций / разрыв ответственности | Кейс эко-датчиков: договор с внешним фондом заключён без передачи проекта в ДУП, часть работы выполняла другая команда; в ДУП проект передан только после того, как сроки уже были сорваны. [Факт] [00:23:55–00:24:17] |
| 5 | Внешние партнёры имеют прямой канал эскалации к топ-менеджменту в обход ДУП | Риск / разрыв ответственности | В примере с фондом претензии по срокам сразу выходили на руководителя компании, минуя ДУП, который отвечает за исполнение по факту. [Факт] [00:24:31–00:24:39] |
| 6 | Прогноз поступлений доходов не формализован | Ручная операция / задержка | Коммуникация о сроках/суммах поступлений идёт через чат, к ДУП обращаются разные сотрудники в произвольном порядке; нет регулярного расписания и единого шаблона. [Факт/Мнение] [00:07:44–00:08:22] |
| 7 | Прогноз расходов ДУП↔Финблок не налажен | Ручная операция | Респондент прямо говорит: «у нас с финблоком не налажен» процесс по прогнозу поступлений и расходов. [Мнение, дословная оценка] [00:07:38–00:07:44] |
| 8 | Размытая ответственность куратора/менеджера проекта | Разрыв ответственности | Куратор проекта воспринимается как ответственный «за всё» — своевременность оплат, реализации и коммуникации, — без формального разграничения полномочий между ДУП, филиалом и ДРБ. [Мнение] [00:29:20–00:29:48] |
| 9 | Нет обратной связи от эксплуатации к владельцам ТЗ/закупок о дефектах компонентов | Разрыв ответственности / дублирование затрат | Пример «хомутов»: некачественный компонент закупался годами, потому что информация от монтажников на местах не доходила до владельца технического задания. [Факт, пересказ примера коллеги] [00:30:48–00:31:54] |
| 10 | Устаревшая/неадаптированная методика поверки оборудования | Риск / излишние расходы | Методика, по словам респондента, заимствована из российской компании и адаптирована «под нас» без глубокой переработки; процедура дорогая и выполняется ежегодно (упомянуто ~6000 комплексов). [Мнение] [00:33:30–00:34:23] |
| 11 | Нормативы стоимости в финансово-экономической модели (ФЭМ) не актуализируются системно | Ручная операция / риск | Пример: в расчёт закладывается 50 тыс. за поверку при фактической стоимости 140–150 тыс., что сразу создаёт дефицит бюджета. [Факт, пример] [00:44:09–00:44:32] |
| 12 | Расхождение фактического объёма переносов оборудования с заложенным в ФЭМ по договору | Риск | По словам респондента, по факту переносов «гораздо больше», чем закладывается по договору, но это не отражается в нормативах модели. [Мнение] [00:43:22–00:43:36] |
| 13 | Закупочные процедуры выше упрощённого порога занимают продолжительное время | Задержка | Есть внутренний норматив (рассмотрение — 2 дня, договор — 4 дня, чек-лист — 2 дня, то есть 1–2 недели в лучшем случае), но участники интервью формулируют это как то, чем ещё предстоит «апеллировать», то есть на практике сроки не всегда выдерживаются. [Факт норматива + Мнение о практике] [00:49:00–00:49:33] |
| 14 | Единая система/платформа для проекта ещё не полностью работает | Технический разрыв | Портфель проектов существует, но интеграции (в т.ч. с Zabbix/админкой) на момент интервью дорабатываются. [Факт] [00:36:36–00:36:59] |
| 15 | Организационная структура и должностные инструкции департамента в процессе изменения | Организационный риск | Новые роли (зам. по строительству, зам. по операционной части) появились недавно, часть должностных инструкций требует актуализации под новую структуру. [Факт] [00:45:26–00:47:41] |

# 6. Предложения и пожелания участников

[Предложение] Перевести коммуникацию по прогнозу поступлений на регулярную основу — раз в неделю или раз в две недели, единым реестром/таблицей (шаринг таблицы проекта с понедельной разбивкой поступлений) вместо разрозненных вопросов в чате. [00:07:58–00:08:22]

[Предложение] Формализовать процесс так, чтобы в определённый день месяца (упомянут предпоследний рабочий день) в ДУП автоматически создавалась задача на заполнение статуса поступлений, который тут же становится виден финансовому блоку. [00:07:19–00:07:36]

[Предложение] Ввести обязательное подтверждение готовности продукта (пилот на нескольких локациях, положительные тесты, согласие клиентов) до передачи в ДУП на продажу/реализацию, с явным «одобрением» со стороны ДУП и ДРБ. [00:24:53–00:26:11]

[Предложение] Строить процесс инициации проекта через единую систему (в интервью упоминается «Симбэйс») с карточкой проекта, куда попадают одновременно финансовый блок, HR и ДУП — чтобы исключить передачу проекта без обязательного пакета документов. [00:15:11–00:16:12]

[Предложение] Автоматизировать уведомление об окончании срока контракта — система должна заранее сигнализировать, что по такому-то филиалу в этом году заканчивается контракт, и передавать эту информацию следующему ответственному исполнителю. [00:35:59–00:36:21]

[Предложение] Рассмотреть получение собственной аккредитации для проведения поверки оборудования, чтобы не зависеть от внешней лаборатории и снизить издержки (вопрос поднят респондентом, но кто должен инициировать — не определено). [00:34:28–00:34:44]

[Предложение] Актуализировать нормативы стоимости в финансово-экономической модели (2B-калькулятор ФЭМ) централизованно и регулярно (например, ежемесячно силами одного ответственного), чтобы избежать занижения расходных статей. [00:43:36–00:44:29]

[Предложение] Общий запрос департамента — перевести работу «в одну экосистему», со структурированными и понятными процессами, где каждый участник изначально предоставляет качественные входные данные для получения качественного результата на выходе. [00:45:02–00:45:26]

# 7. Термины и утверждения, требующие уточнения

Список сформирован по фрагментам, где расшифровка неоднозначна, либо аббревиатура/термин не был явно раскрыт в разговоре. Значения ниже — предположения на основе контекста, не факты.

| Термин / фрагмент | Контекст (таймкод) | Предположение / комментарий |
| --- | --- | --- |
| ДРБ | Упоминается многократно как источник доходных договоров, напр. [00:14:44] | Вероятно «Департамент развития бизнеса»; расшифровка не прозвучала явно в интервью — требует подтверждения. |
| ФЭМ | [00:11:36–00:11:47], [00:43:46] | Из контекста — «финансово-экономическая модель» проекта; термин используется как устоявшийся, явно не расшифрован. |
| «Симбэйс» / SimBase (?) | [00:15:11–00:16:12], [00:37:48] | Похоже на название корпоративной информационной системы, куда заводится карточка проекта; точное написание и функциональность требуют уточнения. |
| «ЛЖИ» / система закупок | [00:09:24–00:09:50] | Упоминается как канал, через который «запускают договор»; возможна ошибка распознавания названия системы электронных закупок. |
| МНУП | [00:10:03] | Контекст — пороговая сумма закупки, которую филиал может провести по упрощённой процедуре; расшифровка аббревиатуры не прозвучала. |
| «СТ» | [00:38:49], [00:41:05–00:41:28] | Упоминается как подразделение/блок, взаимодействующее с филиалом по техническим вопросам системы; возможна «служба технической поддержки» — требует подтверждения. |
| «ОСУ» | [00:41:44–00:42:08] | По контексту — орган, утверждающий выход за рамки бюджета проекта (возможно, орган управления/совет); требует подтверждения полного названия и состава. |
| ЭМИ, ТЭМ, ПОНДУ | [00:01:59–00:02:02] | Перечислены в ответ на вопрос «с кем мы взаимодействуем» — вероятно названия подразделений или систем; распознавание фрагмента ненадёжно. |
| «ЖДИшки» / «ДАИшки» | [00:47:07–00:47:30] | Контекст — обсуждение актуальности неких документов/справок при формировании штатной структуры; расшифровка аббревиатур не установлена. |
| СИЕМ, АЦИБ | [00:43:56–00:43:59] | Упомянуты как статьи затрат в ФЭМ; возможно связаны с системами мониторинга (SIEM) и информационной безопасности — требует подтверждения. |
| ГАН | [00:11:30] | Упомянут в перечне документов проектной документации наряду с уставом и планом; расшифровка не установлена. |
| «Куркем Телеком» | [00:01:20] | Звучит как название компании — учитывая шумность распознавания, необходимо сверить точное написание. |
| Пороговая сумма упрощённой закупки | [00:10:00–00:10:31] | В расшифровке цифры искажены («до миллиона», «сорок», «семьсот тысяч») — точное пороговое значение нужно уточнить у респондента напрямую. |

# 8. Рекомендации

Рекомендации сгруппированы по горизонту реализации. Нумерация в скобках отсылает к проблемам из раздела 5.

## 8.1. Быстрые меры (0–3 месяца, преимущественно организационные)

- Ввести регулярный (еженедельный или раз в две недели) шаблон-реестр по прогнозу поступлений доходов с фиксированной датой рассылки — вместо коммуникации в общем чате (к проблемам №6, №7).

- Закрепить и довести до всех участников нормативные сроки закупочных процедур (протокол/договор/чек-лист) как ориентир для эскалации задержек (к проблеме №13).

- Провести разовый сбор обратной связи от филиалов и монтажных бригад о проблемных компонентах оборудования и передать владельцам технических заданий (к проблеме №9).

- Провести разовую ревизию цен и нормативов в ФЭМ-калькуляторе по фактическим данным (в т.ч. по стоимости поверки, объёму переносов оборудования) (к проблемам №11, №12).

- Завершить сбор и актуализацию должностных инструкций под новую структуру департамента, зафиксировать зоны ответственности новых ролей (к проблеме №15).

- Зафиксировать письменно (регламентом или чек-листом) минимальный пакет документов, обязательный при передаче проекта из ДРБ в ДУП, и порядок возврата проекта при неполном пакете (к проблеме №1).

## 8.2. Системные изменения (3–12 месяцев, процессные и технические)

- Формализовать обязательный этап подтверждения готовности продукта (пилот, тестирование, демонстрация с участием ДУП и ДРБ) перед выводом продукта на продажу и передачей в реализацию (к проблемам №2, №3, №4).

- Внедрить единую карточку проекта в корпоративной системе с автоматическим потоком статусов между ДРБ → ДУП → Финблок → HR, блокирующим передачу проекта без обязательного пакета документов (к проблемам №1, №4, №14).

- Развить платформу портфеля проектов до полноценного единого источника данных: завершить интеграции с системой мониторинга, закупками, 1С; добавить автоматические уведомления об окончании контрактов и автоматический расчёт план/факт бюджета (к проблемам №6, №14).

- Автоматизировать формирование прогноза поступлений и расходов между ДУП и финансовым блоком по календарному расписанию, с автоматической рассылкой и историей изменений (к проблемам №6, №7).

- Оценить экономику перехода на собственную аккредитацию для поверки оборудования против текущей внешней лаборатории (к проблеме №10).

- Разработать и закрепить матрицу ответственности (RACI) между ДУП, филиалом, ДРБ и продуктовой командой на каждом этапе жизненного цикла проекта, чтобы устранить размытую ответственность куратора проекта (к проблеме №8).

- Ввести единый регламентированный канал приёма претензий и запросов от внешних партнёров и фондов, чтобы исключить прямые эскалации к топ-менеджменту в обход ДУП (к проблеме №5).

- Наладить регулярный сбор обратной связи «эксплуатация → технические задания/закупки» как постоянный процесс, а не разовую акцию (к проблеме №9).

# 9. Следующие шаги

- Сверить с респондентом(-ами) список неясных терминов и аббревиатур из раздела 7, желательно — с прослушиванием соответствующих фрагментов аудиозаписи.

- Провести дополнительные интервью со смежными сторонами процесса — ДРБ, Финблок, представитель(и) филиала — для перепроверки процесса AS-IS с их точки зрения и выявления дополнительных узких мест.

- Подтвердить приоритетность рекомендаций раздела 8 совместно с руководством ДУП и определить владельцев инициатив и сроки.

- После согласования зоны автоматизации — детализировать техническое задание на доработку карточки проекта и интеграций платформы портфеля проектов.