№ СЗ/420 от 29.05.2023

Утверждаю
Генеральный директор
ТОО "Көркем Телеком"
_________________ Ахметов А.
"___"____________202__ г.

Директор филиала

| № | Мероприятия | Результат | Соответствие (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управление внутренними трудовыми ресурсами проекта. Контроль работы каждого сотрудника филиала согласно их чек листам | - Утвержденный директором чек лист на каждого сотрудника. - Трудовой договоров с сотрудниками. - Утвержденное штатное расписание. - ДИ каждого сотрудника филиала. - График отпусков. - Табель учета рабочего времени. |  |
| 2 | Управление внешними трудовыми ресурсами проекта. Контроль матричной системы управления бэк офиса согласно Устава проекта: финансово-экономический, бухгалтерский, юридический, кадровый и HR блоки. | - График встреч с бэк офисом. - Протокола встреч с бэк офисом. - Отчет о выполнении задач в Jira бэк офисом. |  |
| 3 | Управление сроками проекта | - Утверждённый План-Ганта в Уставе проекта, - Утвержденный запрос на изменение Устава проекта. |  |
| 4 | Управление стоимостью проекта | - Калькулятор финальной версии, - ФЭМ финальной версии, - Утвержденный ОСУ бюджет, - Ежемесячный отчет о стоимости проекта, - Разработанный план доходов/расходов на весь срок проекта. |  |
| 5 | Управление качеством проекта | - Утвержденный Управляющим комитетом ОКР директора филиала, - Утвержденный директором филиала ОКР каждого сотрудника |  |
| 6 | Управление закупками проекта. Контроль работы контрагентов согласно договорам и SLA. | - Актуальный реестр договоров (гугл таблица). - Отчет о проделанной работе/ выполненным услугам/поставки товаров по каждому договору от контрагента. |  |
| 7 | Управление рисками проекта | - Ежемесячный актуализированный реестр рисков согласно методологии компании. Направляется по документологу всем владельцам рисков (бэк офис/дочерние контрагенты) и координатору рисков (ДУП). - Отчет о выполненных мероприятиях владельцами рисков. Направляется по документологу всем владельцам и координатору рисков. |  |
| 8 | Управление коммуникациями проекта | - Согласованный с ДУП и утвержденный план коммуникаций директором филиала. - Отчет об исполнении плана коммуникаций. |  |
| 9 | Управление содержанием проекта | - Оригиналы (бумажный вариант) документации согласно списку матрицы документов. - Электронная копия исходного документа в формате Word / Excel хранящиеся на гугл диске согласно списку матрицы документов. - Электронная копия исходного документа в формате PDF (сканированный вариант) хранящиеся в гугл диски согласно списку матрицы документов. - Электронный журнал извлеченных уроков, с предложениями о недопущении в будущем аналогичных ошибок. |  |
| 10 | Управление интеграцией проекта. Ежедневный контроль ведение отчетности мониторинга работоспособности АПК Сергек и камер ОВН, камер интерграции, в том числе через ИС «Графана» и ИС «Zabbix», ИС «Webokr». | - Актуальная гугл таблица работоспособности АПК, ОВН. - Доступ в ИС «Webokr». - Доступ в ИС «Zabbix». - Доступ в ИС «Grafana». |  |

Согласовано

25.05.2023 14:53 Исаев Аскар Жубанышевич - ок (без ЭЦП)

25.05.2023 17:40 Жаксыгелдин Багдат Какытаевич - ок (без ЭЦП)

26.05.2023 09:25 Кетепов Нурман Нурланович - ок (без ЭЦП)

26.05.2023 09:42 Минкевич Владислав Петрович - ок (без ЭЦП)

26.05.2023 15:06 Сагалов Марат Рахимжанович - ок (без ЭЦП)

Подпись

29.05.2023 09:19 Ахметов Асет Бакибаевич

Действителен  Уникальное имя владельца:  АХМЕТОВ АСЕТ  Дата начала:  2022-12-06 17:43:31 (+06)  Дата окончания:  2023-12-06 17:43:31 (+06)  Серийный номер:  179538929018524676588599846600714600196830056334  Субъект:  EMAILADDRESS=i.volokitina@otgroup.kz, GIVENNAME=БАКИБАЕВИЧ, OU=BIN101140003000, O="Товарищество с ограниченной ответственностью \"Open Technologies Group\"", C=KZ, SERIALNUMBER=IIN870520350310, SURNAME=АХМЕТОВ, CN=АХМЕТОВ АСЕТ  Издатель:  CN=ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), C=KZ